管城回族区城乡建设和交通运输局

关于2023年地方政府债券存续期

信息的公示

管城回族区城乡建设和交通运输局于2023年共收到河南省政府一般债券资金1500万元，其中管城回族区示范街整治提质工程700万元；管城回族区冯庄东路等35条道路工程800万元，债券资金使用情况如下：

- 管城回族区示范街整治提质工程

我局收到的2023年一般债券700万元，已支出0万元，剩余700万元。

管城回族区示范街整治提质工程主要内容是对紫荆山路（航海路-城北路）、城东路（城北路-长江路）、未来路（沈庄路-果园南路）、长江路（紫云路-紫荆山南路）、机场高速（石化路-绕城高速段）、东西大街-郑汴路（北下街-玉凤路段）、陇海路（钱塘路-中州大道）、航海路（连云路-机场高速）、南三环（冯庄东路-机场高速）、京广南路（南四环立交）10条路交通、景观、建筑立面等方面进行改造提升。工程总投资22.5亿元，线路全长45公里，目前累计已完成投资14.6亿元。工程已于2020年元月开工，计划2021年12月建成投用。目前该项目已改造完成并投入使用，正在进行后期管养和移交工作。

### 管城回族区冯庄东路等35条道路工程

我局收到的2023年一般债券800万元，已支出0万元，剩余800万元。

管城回族区冯庄东路等35条道路工程主要是长江东路、尚德路、冯庄东路等35条道路工程的建设，道路建设(包括道路、雨水、污水、桥梁、给水、电力土建、照明、交通、绿化等专业)。工程总投资估算约10.92亿元，目前累计已完成投资约3.5亿元。目前长江东路、冯庄东路、西冷路、尚武路、尚德路、玉山路、郎庄西路、建文路、天宝路、飞达路、金盛西路已基本完工，天福路、建武路正在水稳施工辅读路正在整理路床，凤凰路正在雨水施工，白桦路正在雨污水施工，顺河东街-塔湾路（塔湾路）正在铺设人行道，志城街、魏庄街正在拆迁，待拆迁完毕进场施工，其他道路正在办理前期手续，争取早日开工建设。

### 郑州市管城回族区城乡建设和交通运输局

2024年1月18日