附件1

2015年管城回族区园林绿化工作任务汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 生态廊道 | 铁路沿线遗留绿化 | 综合性公园 | 南水北调 | 支线路网 | 新 建游 园（个） | 新 建绿 地（块）  | 新 建绿 地（万平方米） | 新 植乔 木（万株） | 垂 直绿 化（万株） | 屋 顶绿 化（平方米） | 道 路提升(条) | 园 林单 位（小区）（个） | 专 职绿化员（名） |
| 拟 建长 度（千米）条数 | 面 积（万平方米） | 拆 迁（万平方米） | 绿 化（万平方米） | 开 工建 设（个） | 建 成开 放（个） | 拟 建长 度（千米） | 面 积（万平方米） | 条（段） |
| 区市政建设管理局 | 1.69（1条） | 14.7 |  | 156.4 | 3 | 1 | 1(10.9) | 40(436) |  | 1 |  | 50 | 4.7 | 2.1 |  | 2 |  |  |
| 区城市管理执法局 |  |  | 45.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区城乡建设与交通管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区文物局 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北下街街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.03 | 0.1 | 1000 |  | 1 | 1 |
| 西大街街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.03 | 0.1 | 1000 |  | 1 | 1 |
| 东大街街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.03 | 0.1 | 1000 |  | 1 | 1 |
| 城东路街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.03 | 0.1 | 1000 |  | 1 | 1 |
| 南关街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.03 | 0.1 | 1000 |  | 1 | 1 |
| 二里岗街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.03 | 0.1 | 1000 |  | 1 | 1 |
| 陇海马路街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.03 | 0.1 | 1000 |  | 1 | 1 |
| 航海东路街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.03 | 0.1 | 1000 |  | 1 | 1 |
| 紫荆山南路街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.03 | 0.1 | 1000 |  | 1 | 1 |
| 郑州市金岱产业集聚区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 南曹乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 | 0.03 |  |  |  |  | 1 |
| 十八里河镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 | 0.03 |  |  |  |  | 1 |
| 郑州管城商都新区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 1.69(1条) | 14.7 | 45.28 | 156.4 | 4 | 2 | 1（10.9） | 40(436) | 17 | 4 | 9 | 60 | 5.03 | 3 | 9000 | 2 | 9 | 12 |

注：南水北调总长度10.9千米，总面积436万平方米，2015年12月31日前完成示范段1千米，面积40万平方米。

附件2

各街道办事处自建管街头绿地、花坛基本情况统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体位置 | 面积（平方米） | 建成年份 | 所属办事处 |
| 1 | 代书胡同社区 | 1500 | 2010年 | 北下街街道办事处 |
| 2 | 顺城街与商城路东南角 | 100 | 2013年 |
| 3 | 商城路税局门前 | 140 | 2013年 |
| 4 | 城东路与商城路交叉口东北角 | 200 | 2013年 | 城东路街道街道办事处 |
| 5 | 城东路加油站 | 300 | 2013年 |
| 6 | 善里与南顺城街交叉口向西40米路北 | 200 | 2013年 | 西大街街道办事处 |
| 7 | 西大街与南顺城街交叉口东南角 | 300 | 2013年 |
| 8 | 东大街长江置业楼顶 | 300 | 2013年 | 东大街街道办事处 |
| 9 | 东大街邮政大楼楼顶 | 400 | 2013年 |
| 10 | 紫荆山路金城街路口加气站门前 | 30 | 2008年 | 紫荆山南路街道办事处 |
| 11 | 通站路供电段门前 | 300 | 2009年 |
| 12 | 长江路摄影器材城门前 | 600 | 2013年 |
| 13 | 紫辰路航海路交叉口向南100米道路两侧 | 300 | 2013年 |
| 14 | 航海东路未来路交叉口向北200米路西航海花园门口南侧 | 90 | 2008年 | 航海东路街道办事处 |
| 15 | 未来路明月路交叉口东南角 | 30 | 2008年 |
| 16 | 未来路德丰街交叉口西南角喜洋洋美食广场南侧 | 28 | 2008年 |
| 17 | 737家属院两侧 | 12 | 2008年 |
| 18 | 云鹤路明月路交叉口西南角 | 270 | 2003年 |
| 19 | 银莺路派出所门前 | 630 | 2013年 |
| 20 | 银莺路与紫东路交叉口 | 750 | 2013年 |
| 21 | 未来路石化路 | 300 | 2008年 |
| 22 | 黄家门路与桂花路交叉口西墙边 | 200 | 2013年 | 南关街道办事处 |
| 23 | 东明路与青年路交叉口东南角 | 600 | 2013年 | 二里岗街道办事处 |
| 24 | 东明路与货栈街交叉口 | 500 | 2013年 |
| 25 | 货栈街与未来路交叉口西南角 | 50 |  |
| 26 | 货站街与未来路交叉口东南角 | 99 |  |
| 27 | 货站街与未来路交叉口东南角 | 72 |  |
| 28 | 百年红木门前 | 12 |  |
| 29 | 武峰商务酒店门前 | 14 |  |
| 30 | 颜氏家具门前 | 32.2 |  |
| 31 | 青年路与未来路交叉口西北角 | 314.5 |  |
| 32 | 陇海办事处停车场 | 60 | 2008年 | 陇海马路街道办事处 |
| 33 | 北一街中段路南 | 6 |  |

附件3

区级综合公园及南水北调生态文化公园建设任务分解表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 公园名称 | 建设情况 | 完成时间 |
| 区文物局 | 商都遗址公园 | 建成开放，提升工作正在实施 | 2015年12月31日 |
| 区市政建设管理局 | 西吴河公园 | 地下空间工程主体完工 | 2015年12月31日 |
| 郑新公园 | 南片区建成开放，北片区正在建设 | 2015年12月31日 |
| 南水北调生态文化公园 | 项目正在做预算，年底完成建设任务 | 2015年12月31日 |

附件4

管城回族区生态廊道建设任务分解表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 起止点 | 面积（万平方米） | 投资（元） | 责任单位 |
| 1 | 紫荆山南路 | 宇通路——南四环 | 14.7 | 3500万 | 区市政建设管理局 |
| 合计 |  |  | 14.7 | 3500万 |  |

附件5

管城回族区铁路沿线绿化整治任务分解表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁路名称 | 长度（米） | 绿化面积（万平方米） | 拆迁任务量（万平方米） |
| 京广铁路 | 19750 | 63.1 | 0.16 |
| 陇海铁路 | 11350 | 59.7 | 7.88 |
| 京广高铁 | 8000 | 14.6 | 1.8 |
| 郑西高铁 | 9300 | 19 | 0 |
| 合计 | 48400 | 156.4 | 9.84 |

附件6

管城回族区支线路网道路绿化任务明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 起止点 | 红线（米） | 长度（米） | 主管单位 | 备注 |
| 1 | 金岱路 | 中州大道—南三环 | 45 | 1977 | 区城市建设管理局 |  |
| 2 | 七里河路 | 中州大道—机场高速 | 25 | 1525 | 区城市建设管理局 |  |
| 3 | 腾飞路 | 航海路—尚庄路 | 45 | 440 | 区城市建设管理局 |  |
| 4 | 魏庄西街 | 紫东路—航海路 | 35 | 1343.94 | 区城市建设管理局 |  |
| 5 | 鸿基路 | 恒安路—滨河路 | 20 | 348 | 区城市建设管理局 |  |
| 6 | 长江东路 | 中州大道—腾飞路 | 30 | 1142 | 区城市建设管理局 |  |
| 7 | 紫荆路 | 帆布厂南路—五里堡西街 | 20 | 404 | 区城市建设管理局 |  |
| 8 | 弓庄南街 | 城东路—郑密路 | 20 | 630 | 区城市建设管理局 |  |
| 9 | 刘庄街 | 弓庄南街—紫辰路 | 25 | 922 | 区城市建设管理局 |  |
| 10 | 二里岗街 | 金城路—航海路 | 20 | 602 | 区城市建设管理局 |  |
| 11 | 豫四路 | 郑新大道—豫兴路 | 30 | 2288 | 郑州管城商都新区管理委员会 |  |
| 12 | 明月路 | 豫四路—南四环 | 50 | 2003 | 郑州管城商都新区管理委员会 |  |
| 13 | 豫六路 | 金岱路—豫一路 | 40 | 1086 | 区城市建设管理局 |  |
| 14 | 金岱路 | 南四环—107辅道南延 | 45 | 2633 | 区城市建设管理局 |  |
| 15 | 豫十路 | 紫辰路—107辅道南延 | 45 | 950 | 区城市建设管理局 |  |
| 16 | 豫一路 | 紫辰路—107辅道南延 | 50 | 2800 | 区城市建设管理局 |  |
| 17 | 紫辰路 | 中州大道—107辅道南延 | 50 | 7800 | 区城市建设管理局 |  |