附件1

区城市精细化管理服务试点区“大棚户区”工作任务一览表

| 序号 | 项目名称 | 人口（人） | 户数（户） | 安置面积（万平方米） | 套数(套) | 完成拆迁时间 | 控规批复时间 | 修规完成编制时间 | 完成土地确权时间 | 完成土地挂牌时间 | 开工时间节点 | 计 划总投资（万元） | 已完成投 资（万元） | 2015年完成安置房建设比率 | 2015年计划投资（万元） | 2016年完成安置房建设比率 | 2017年完成安置房建设比率 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水利机械厂棚户区改造项目 | 760 | 200 | 2.44 | 240 | 2013 | 2011 |  |  |  | 2012 | 200000 |  | 100% |  |  |  | 已完成 | 城东路街道办事处区住房保障服务中心区旧城改造工作领导小组办公室区房屋征收与补偿办公室 |
| 2 | 民乐里棚户区改造项目 | 3550 | 1015 | 10 | 584 | 2015.3 | 2015.6 | 2015.8 | 2015.8 | 2015.10 | 2014.3 | 85000 | 3.5 |  |  |  |  |  | 南关街道办事处区住房保障服务中心区旧城改造工作领导小组办公室区房屋征收与补偿办公室 |
| 3 | 中博集团棚户区改造项目（城中村） |  | 1488 | 17.38 | 1488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二里岗街道办事处航海东路街道办事处紫荆山南路街道办事处区城中村改造办公室 |
| 4 | 商都博物院棚户区（旧城）改造项目 |  | 1519 | 10 |  | 2015.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东大街街道办事处区住房保障服务中心区旧城改造工作领导小组办公室区房屋征收与补偿办公室商都控股有限公司 |
| 5 | 紫英佳苑安置区 |  |  | 21 | 1402 | 2013.4 | 2013 |  | 储备地 |  | 2014.6 | 76000 | 20000 | 50% |  | 100％ |  | 2016 | 区住房保障服务中心南曹乡 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

区城市精细化管理服务试点区大修改造道路任务表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起止路段 | 任务内容 | 预计投资（万元） | 完成时限 | 责任单位 |
| 1 | 管城街 | 东大街—商城路 | 快车道面层及基础拆除、新建，慢车道面层铣刨复浇（新铺装彩色沥青），架空线缆随同道路基础翻修一并入地 | 324 | 2015.4-2015.12 | 区市政建设管理局 |
| 2 | 货站北街 | 熊耳河—货站街 | 车行道铣刨复浇，局部基础补强 | 221 | 2015.4-2015.12 | 区市政建设管理局 |
| 3 | 城南路东段 | 南关街—城东路 | 车行道铣刨复浇，局部基础补强 | 520 | 2015.4-2015.12 | 区市政建设管理局 |

附件3

区城市精细化管理服务试点区精品道路任务明细表

| 序号 | 路名 | 起点 | 止点 | 长度（米） | 车行道宽（米） | 车行道面积（平方米） | 人行道宽度（米） | 人行道面积（平方米） | 预计总投资（元） | 改造内容 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫荆山路 | 金水路 | 城东南路 | 6200 | 42.6 | 264000 | 9.7 | 60000 |  |  | 2015年12月 | 区市政建设管理局 |
| 2 | 未来路 | 金水路 | 航海路 | 4735 | 33 | 156689 | 9.8 | 46215 |  |  | 2015年12月 |
| 3 | 商城路 | 人民路 | 未来路 | 3211 | 15 | 48165 | 15 | 48165 |  |  | 2015年12月 |
| 4 | 东西大街 | 二七塔 | 城东路 | 2400 | 24 | 59411 | 8 | 19252 |  |  | 2015年12月 |
| 5 | 郑汴路 | 城东路 | 中州大道 | 3176 | 30 | 96200 | 8.6 | 27495 |  |  | 2015年12月 |
| 6 | 陇海路 | 京广铁路 | 未来路 | 3740 | 28 | 104164 | 7.2 | 26913 |  |  | 2015年12月 |
| 7 | 管城街 | 东大街 | 商城路 | 382 | 19 | 7200 |  |  | 3240000 | 快车道面层及基础拆除、新建，慢车道面层铣刨复浇（新铺装彩色沥青） |  2015年12月 |
| 8 | 城南路东段 | 南关街 | 城东路 | 1300 | 15 | 20000 |  |  | 5200000 | 车行道铣刨复浇、局部基础补强，加铺平石 | 2015年12月 |
| 9 | 货站北街 | 熊耳河 | 货站街 | 1224 | 7 | 8500 |  |  | 2210000 | 车行道铣刨复浇、局部基础补强 | 2015年12月 |
| 备注：紫荆山路、未来路、商城路、东大街、郑汴路、陇海路6条市管道路数据由郑州市城市管理局提供 |

附件4

区精细化管理服务试点区园林绿化提升任务明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 整治方式 | 规模（平方米） | 投 资（万元） | 完成时限 | 责任单位 |
| 1 | 管城街绿化带 | 升级改造 | 600 | 30 | 2015.11.30 | 区市政建设管理局 |
| 2 | 纪公园 | 升级改造 | 1290 | 20 | 2015.11.30 | 区市政建设管理局 |
| 3 | 商都遗址公园 | 升级改造 | 110000 | 4300 | 2015.6.30 | 区文物局 |

附件5

区精细化管理服务试点区单位（小区）附属绿地整治工作明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位（小区）名称 | 位 置 | 规模（平方米） | 完成时限 | 责任单位 |
| 1 | 裕鸿花园 | 紫荆山路72号 | 7900 | 2015年12月31日前 | 东大街街道办事处 |
| 2 | 太极公馆 | 城南路182号 | 15000 | 2015年12月31日前 | 南关街道办事处 |
| 3 | 电子技术学院 | 商城东路 | 66600 | 2015年12月31日前 | 城东路街道办事处 |
| 4 | 海上香颂 | 东明路58号 | 6000 | 2015年12月31日前 | 二里岗街道办事处 |
| 5 | 小浪底水利枢纽建设管理局家属院 | 东大街与紫荆山路交叉口西北角 | 3500 | 2015年12月31日前 | 东大街街道办事处 |
| 6 | 中建文苑小区 | 东大街 | 11000 | 2015年12月31日前 | 东大街街道办事处 |
| 7 | 宇通花园 | 郑汴路42号 | 3500 | 2015年12月31日前 | 城东路街道办事处 |
| 8 | 方圆创世 | 陇海路紫荆山 | 78100 | 2015年12月31日前 | 陇海马路街道办事处 |

附件6

区精细化管理服务试点区环卫基础设施

建设任务分配表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 | 环保式公厕 | 道班房 |
| 1 | 北下街街道办事处 |  | 1 |
| 2 | 西大街街道办事处 |  |  |
| 3 | 东大街街道办事处 |  | 2 |
| 4 | 二里岗街道办事处 |  | 2 |
| 5 | 城东路街道办事处 |  | 2 |
| 6 | 南关街道办事处 |  | 1 |
| 7 | 陇海马路街道办事处 |  | 1 |
| 8 | 航海东路街道办事处 |  |  |
| 9 | 紫荆山南路街道办事处 |  |  |
| 10 | 卫生队 |  | 5 |
| 11 | 城肥队 | 2 |  |
|  | 合计 | 2 | 14 |

附件7

区城市精细化管理服务试点区三级三类

便民服务设施建设一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2015年 | 备注 |
| 便民网点名称 | 便民网点位置 | 完成时限 | 责任单位 |
| 加强以行政审批为代表的政务服务便民设施建设 | 加强社区政务便民服务站建设 |  | 2015年12月31日前 | 区行政审批大厅 |  |
| 加强政府性社会事业服务便民设施建设 | 提升基层医疗卫生服务水平 | 依据国家、省、市关于医疗机构设置规划精神，优化资源配置，加强规范化管理，提升医疗服务水平 | 2015年12月31日前 | 区卫生局 |  |
| 提升社区文化活动中心建设水平 | 陇海马路街道办事处：陇一社区文化活动中心、陇新社区文化活动中心 | 2015年全年 | 区文化旅游新闻出版局 |  |
| 南关街街道办事处：新天地社区文化活动中心 |  |
| 东大街街道办事处：博爱街社区文化活动中心 |  |
| 城东路街道办事处：城北路社区文化活动中心、商城东路社区文化活动中心、康桥花园社区文化活动中心、郑汴路社区文化活动中心、电院社区文化活动中心、硝滩社区文化活动中心 |  |
| 创新街小学西扩 | 西大街南、紫荆山路西 | 2015年8月竣工 | 区教育体育局 | 改扩建 |
| 日间照料中心（托老站） | 陇海马路街道办事处陇一社区 | 2015年12月31日前 | 区民政局 | 改扩建　 |
| 建立完善居家养老服务信息平台 | 航海路8号启航大厦A座3楼 | 2015年12月31日前 | 区民政局 |  |
| 社区残疾人康复站（2个） | 博爱街社区 | 2015年12月31日前 | 区残疾人联合会 |  |
| 商城东路社区 |
| 积极开展就业服务 |  | 2015年12月31日前 | 区人力资源和社会保障局 |  |
| 加强提升社区巡防室硬件配备 |  | 2015年12月31日前 | 区社会管理综合治理办公室 |  |
| 提升社区警务室硬件配备 |  | 区政法委员会 |  |
| 在114个无主管楼院新装视频监控设备 |  | 区社会管理综合治理办公室 |  |
| 加强社会化生活配套服务便民设施建设 | 规范提升社会资源服务点 |  | 2015年12月31日前 | 区商务局、各相关街道办事处 |  |
| 新建试点区范围内6个社区便民生活服务站 | 北下街街道办事处便民生活服务站 | 2015年12月31日前 |
| 南关街道办事处便民生活服务站 |
| 陇海马路街道办事处便民生活服务站 |
| 二里岗街道办事处便民生活服务站 |  |
| 城东路街道办事处便民生活服务站 |
| 东大街街道办事处便民生活服务站 |
| 新建区级群众文化活动中心 | 航海东路办事处银莺社区 | 2015年12月31日前 | 区文化旅游新闻出版局 |  |
| 社区健身场所（10.5套） | 城东路办事处硝滩社区商城路19号楼前 | 2015年12月31日前 | 区教育体育局 | 1套 |
| 城东路办事处商城花园社区商城花园1号院 | 0.5套 |
| 城东路办事处商城东里社区城东路104号 | 1套 |
| 东大街街道办事处博爱街社区裕鸿花园 | 1套 |
| 东大街街道办事处鼎新街社区南大街28号院 | 1套 |
| 东大街街道办事处塔湾社区职工路5号院 | 1套 |
| 二里岗街道办事处凤凰路社区凤凰路7号 | 1套 |
| 文物局商城遗址公园 | 4套 |
| 提升无主管楼院物业管理水平 | 108个无主管楼院提升物业管理水平 | 2015年12月31日前 | 区住房保障中心、区各相关街道办事处 |  |